# УТВЕРЖДАЮ:

Директор СП «ВитарАвтомотив» ООО

___________ Н.В. Провальская

«____»_______________2004 г.

# БИЗНЕС-ПЛАН

«СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ШАРОВЫХ ОПОР (ШАРНИРОВ) ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ»

Минск 2004

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме.

1. Цель бизнеса.

2. Описание предприятия.

3. Описание продукции и области ее применения.

4. Анализ рынка. Основные покупатели продукции.

5. Конкуренты и конкурентные преимущества.

6. Инвестиционный план.

7. Производственный план.

8. Финансовые прогнозы по бизнес-плану.

9. Персонал. Требования к квалификации.

10. Показатели качества.

11. Показатели экологии.

12. Риски.

Р Е З Ю М Е

1. Цель проекта:

Получение прибыли за счет создания нового для корпорации «Фенокс» бизнес - направления – производства и реализации шаровых опор (шарниров) для легковых автомобилей.

2. Инициатор проекта:

Белорусско-Германское совместное предприятие «ВитарАвтомотив» общество с ограниченной ответственностью, входящее в состав корпорации «Фенокс».

3. Основной вид деятельности предприятия:

Производство запасных частей (автогидроцилиндры тормоза и сцепления, тормозные диски, водяные насосы, амортизаторы) к легковым автомобилям.

4. Суть инвестиционного плана:

«Приобретение специализированного оборудования для производства шаровых опор (шарниров) для легковых автомобилей».

5. Сводные показатели по проекту:

| № п/п | Наименование показателей | По годам реализации проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Загрузка производственной мощности, % | - | 13 | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Численность основных рабочих, чел. | - | 20 | 30 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 3. | Потребность в инвестициях, тыс. USD | 4305 | 3103 | 1197 | 2089 | 26 | 14 | 9 |
| 4. | Источники финансирования проекта, тыс. USD: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Собственные средства | 1291 | 2036 | 1197 | 2089 | 26 | 14 | 9 |
| 4.2. | Заемные средства | 3014 | 1067 |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем продаж, тыс. USD | - | 1600 | 6660 | 15450 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 6. | Показатели эффективности проекта: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Рентабельность продаж, % | - | - | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 6.2. | Рентабельность инвестиций, % | 204,9% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Простой срок окупаемости, лет |  |  |  |  | 4,36 лет |  |  |
| 6.4. | Чистый дисконтированный доход | 7131 тыс.USD |
| 6.5. | Дисконтированный срок окупаемости |  |  |  |  | 4,83 лет |  |  |
| 6.6. | Внутренняя норма доходности проекта, % | 29,0% |
| 6.7. | Коэффициент покрытия долга (DSC): - по чистым денежным поступлениям; - по прибыли. |  |  |  |  | 1,83 1,55 |  | 3,24 2,70 |

6. Риски проекта.

Проект не имеет каких-либо специфических рисков, отличных от рисков нормальной хозяйственной деятельности и экономической политики.

7. Экологическая безопасность производства.

Созданное производство запасных частей к легковым автомобилям основано на экологически безопасных технологиях, не использующих вредные и опасные вещества, требующие специальных технологий утилизации. Экологическая безопасность производства СП «ВитарАвтомотив» ООО подтверждена экологическим паспортом предприятия.

1. ЦЕЛЬ БИЗНЕСА

Цель бизнеса – получение прибыли за счет создания нового для корпорации «Фенокс» на базе СП «ВитарАвтомотив» ООО бизнес – направления – производства и реализации шаровых опор (шарниров) для легковых автомобилей. Планируемый рынок сбыта шаровых опор на первоначальном этапе – территория бывшего СССР, с последующим выходом на рынки запчастей Европы.

Первыми запланировано освоить шаровые опоры для автомобилей ВАЗ 2101-07 и 2108-09.

В рамках выбранного бизнес – направления целью корпорации «Фенокс»  является:

1) Получение максимальной прибыли от продажи осваиваемых шаровых опор собственного производства;

2) Постоянное проведение маркетинговых исследований, направленных на выявление новых бизнес - возможностей, позволяющих получить оптимальную прибыль от производства и реализации новых изделий;

3) Освоение  производства  комплектующих  изделий, входящих в состав шаровых опор с последующим расширением номенклатуры и объемов продаж.

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Общая характеристика.

СП «ВитарАвтомотив» ООО является коммерческой организацией, деятельность которой направлена на дальнейший рост объемов производства конкурентоспособной продукции (автомобильные компоненты), расширение ее номенклатуры на территории свободной экономической зоны «Минск», с целью получения максимальной прибыли, удовлетворения растущих потребностей населения в запасных частях к легковым автомобилям и дальнейшего наращивания производственного потенциала предприятия.

2.2. Паспорт предприятия.

Отрасль: Машиностроение.

Наименование предприятия: СП «ВитарАвтомотив» ООО.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пр.Партизанский, 174, к 6.

Форма собственности: частная.

Дата регистрации: 05.09.2000 года № 800005297 Министерством иностранных дел Республики Беларусь.

Размер Уставного фонда: 400000 (Четыреста тысяч) долларов США, формирован в полном объеме.

Учредители предприятия: с белорусской стороны – Арбузов Виталий Иванович; с германской стороны – фирма «Фенокс Автомотиве ГмБХ», город Швангау.

Распределение уставного фонда в долях: Арбузов Виталий Иванович – 0,5 % Уставного фонда; фирма «Фенокс Автомотиве ГмБХ» – 99,5 % Уставного фонда.

Вклад в Уставный фонд: в денежной форме 250000 (Двести пятьдесят тысяч) долларов США; в имущественной форме 150000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США.

Директор: Провальская Надежда Владимировна.

Стаж работы на предприятии: с сентября 2000 года.

Главный бухгалтер: Лютова Галина Дмитриевна.

Стаж работы на предприятии: с сентября 2000 года.

Контактные телефоны: 296-43-56; 285-58-02.

Прочая информация: СП «ВитарАвтомотив» ООО зарегистрирован решением Администрации свободной экономической зоны «Минск» №38-р от 25.07.2001 года в качестве резидента СЭЗ «Минск» за № 56.

2.3. Описание деятельности предприятия.

СП «ВитарАвтомотив» ООО входит в состав корпорации «Фенокс» и основным видом деятельности его является производство автомобильных компонентов.

В соответствии с договором № 56 от 25.07.2001 года об условиях предпринимательской деятельности на территории СЭЗ «Минск», заключенным с Администрацией зоны, СП «ВитарАвтомотив» ООО создало за период своей деятельности 2001–2004 года высокотехнологическое производство запасных частей к легковым автомобилям на базе арендуемых площадей ОАО «Белметалл» (на 01.06.2004 года – 10740 кв.м.), оснастило его современным высокопроизводительным оборудованием и создало более 200 рабочих мест (на 01.06.2004 года списочная численность – 223 человека).

Вся выпускаемая на предприятии продукция (автогидроцилиндры тормоза и сцепления, диски тормозных механизмов, суппорта дискового тормоза в сборе, тормозные шланги, водяные насосы, амортизаторы) предназначена для продажи в качестве запчастей  для легковых автомобилей на рынках СНГ и Европы.

Вся выпускаемая предприятием продукция сертифицирована и продается под торговой маркой «Фенокс».

За  2003 год объем производства без налогов  в денежном выражении  составил 11928,5 млн. рублей, в количественном выражении – 1801568 штук автомобильных компонентов, в том числе:

- автогидроцилиндры тормоза и сцепления – 514390 штук;

- тормозные шланги – 265997 штук;

- водяные насосы – 697300 штук;

- диски тормозных механизмов –323881 штук.

Объем реализации за этот период составил – 11744 млн. руб. Доля экспорта в общем объеме реализации  составляет – 75,4 % (по  договору  с СЭЗ «Минск» необходимо более 50 %). Основной рынок сбыта – Россия (70,5 %), Украина – 0,9 %, Дальнее Зарубежье – 4,0 %.

Создание  современного производства автомобильных компонентов  потребовало значительных инвестиций. Так, только прямые  инвестиции от  учредителя «Fenox Automotive GmbH» на эту цель составили – 398020 долларов США. Кроме того, предприятием приобретено дорогостоящее специализированное оборудование – линия «Мinganti» в комплекте с обрабатывающими центрами (стоимостью 1233 тыс. долларов США), автоматизированная линия для сборки элементов дискового тормоза «Сogis» (стоимостью 2000 тыс. долларов США), оборудование для производства амортизаторов (стоимостью более 800 тыс. долларов США) другое сборочное и испытательное оборудование стоимостью более 500 тыс. долларов США. На эти цели были израсходованы как собственные средства предприятия, так и кредитные ресурсы банков Республики Беларусь.

В настоящее время, в рамках производственной кооперации предприятий, входящих в состав корпорации «Фенокс», перед СП «ВитарАвтомотив» ООО поставлена задача  о расширении ассортимента выпускаемых изделий, дополнив его производством шаровых опор (шарниров) для легковых автомобилей.

2.4. Органы управления и сведения о руководящем составе.

Согласно Устава предприятия, органами управления СП «ВитарАвтомотив» ООО являются:

- Общее собрание Участников;

- Директор.

Общее собрание Участников – высший орган управления СП «ВитарАвтомотив» ООО. Директор является исполнительным органом предприятия.

Контроль за хозяйственной деятельностью предприятия осуществляет ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. По решению общего собрания Участников, полномочия ревизионной комиссии могут быть возложены на независимого аудитора.

Компетенция органов управления и контроля, порядок принятия ими решений определяются Уставом СП «ВитарАвтомотив» ООО.

К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся:

- изменение Устава, в том числе изменения размера Уставного фонда предприятия;

- образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов предприятия и распределение его  прибыли и убытков;

- решение о реорганизации или ликвидации предприятия;

- избрание ревизионной комиссии (ревизора);

- ежегодное избрание и отзыв членов выборных органов предприятия;

- установление размера, формы и порядка внесения Участниками дополнительных взносов;

- принятие решения о приобретении предприятием доли Участника, исключение Участников из состава учредителей.

Руководство текущей деятельностью СП «ВитарАвтомотив» ООО осуществляет директор.  Директор осуществляет общее руководство, решает самостоятельно все вопросы деятельности предприятия, предусмотренные Уставом.  Директор пользуется правом распоряжения имуществом и средствами предприятия в пределах установленных уставом предприятия, заключает договора, выдает доверенности, открывает в банках счета, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками предприятия, решает другие вопросы не отнесенные законодательством или Уставом предприятия к исключительной компетенции Общего собрания Участников.

Сведения о директоре

Директор СП «ВитарАвтомотив» ООО – Провальская Надежда Владимировна.

Образование – высшее юридическое.

Паспорт МН0038396, выдан 10.10.1995 года, личный номер 4270549А000PB5.

Место жительства: г. Минск, ул. Сурганова, 52 – 99.

Организационная структура

|  | Общее собрание Участников |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Ревизионная комиссия |
|  | Директор |  |
|  | Структура предприятия |  |

Действующая организационная схема СП представлена ниже.

Организационная структура СП «ВитарАвтомотив» ООО

3. Описание продукции и области ее применения

Опоры (шарниры) шаровые – сборочная единица направляющего аппарата подвески, трехподвижная сферическая кинематическая пара с шаровой головкой, передающая силы от колеса к кузову и обеспечивающая согласованную работу независимой подвески и рулевого привода.

В сборочную единицу «опора» входят следующие «основные детали»:

- палец шаровой – основная часть опоры, звено трехподвижной сферической кинематической пары, заканчивающаяся шаровой головкой;

- корпус;

- вкладыш(ы) антифрикционный;

- защитный чехол.

Палец изготавливается из стали методом холодной высадки, точения, либо прокатки. Для его изготовления используют, как правило, низколегированные стали. К пальцу предъявляются повышенные требования к ударной и усталостной прочности, износостойкости.

Корпус опоры изготавливают штамповкой либо ковкой из стали. Корпус состоит, как правило, из двух частей скрепленных между собой контактной  сваркой. Встречаются конструкции, в которых вторая половина корпуса заменяется крышкой, которую фиксируют завальцовыванием. Корпус имеет отверстия для крепления болтами опоры к рычагам подвески транспортного средства.

Вкладыш антифрикционный – деталь либо детали, изготавливаемые из антифрикционных полимеров, либо металла. Предотвращение зазора в контакте палец - вкладыш обеспечивается упругостью полимера, либо наличием специальных пружин. Пониженные фрикционные свойства обеспечиваются покрытием полимера либо дополнительной смазкой.

Чехол защитный – деталь, предназначенная для защиты от попадания посторонних веществ в трущуюся пару палец – вкладыш. Чехол подвергается  воздействию условий среды (температура, влажность и т.д.). Как правило, чехол изготавливается из резины.

В рамках производственной кооперации, перед СП «ВитарАвтомотив» ООО стоит задача – поэтапного создания автоматизированного сборочного производства шаровых опор BН 2101, BН 2101.2 и BН 2108.2 с последующим развитием номенклатуры собираемых изделий.

Шаровые опоры используются при ремонте автомобиля путем их замены.

В настоящее время, общая потребность в шаровых опорах для автомобилей ВАЗ 2101-07 и 2108-09 на запчасти составляет  более 14000 тысяч штук в год.

В настоящий момент СП «ВитарАвтомотив» осваивает производство данных шаровых опор, а также ведется работа по освоению шаровых опор для автомобилей ГАЗ и Москвич.

Осваиваемые предприятием шаровые опоры  предназначены для продажи в качестве запасных частей для легковых автомобилей на рынках стран СНГ и Европы.

4. АНАЛИЗ РЫНКА.

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ

Стратегия маркетинга и сбыта

Для производителя широкой и постоянно расширяющейся номенклатуры автомобильных компонентов для российских и западноевропейских автомобилей, каким является СП «ВитарАвтомотив» ООО, наличие рынка сбыта обусловлено наличием и расширением парка автомобилей, находящихся в эксплуатации и нуждающихся в запасных частях. К системам тормоза и сцепления, охлаждения двигателей, компоненты для которых предприятие уже производит, добавляется система подвески автомобилей.

4.1. Рынок запчастей к автомобилям.

В настоящее время наметились стойкие тенденции в области производства автомобильных компонентов. Основная тенденция заключается в стремлении потребителей и для поставки на конвейер и для поставок на рынок запчастей работать с поставщиками комплектных систем. Соответственно, наиболее интересны для крупных потребителей производители, готовые поставить максимальное количество комплектных систем. Это заставляет производителей увеличивать собственную номенклатуру не только за счет увеличения производства комплектующих определенного наименования, но и все более за счет освоения новых наименований. СП «ВитарАвтомотив» ООО осуществляет поставки по автомобильным компонентам систем тормоза и сцепления, охлаждения двигателей и осваивает производство компонентов системы подвески автомобиля, в частности амортизаторов и шаровых опор.

Характеристики рынка автомобильных запчастей зависят от множества параметров: количества автомобилей различных моделей и модификаций, их возраста, надежности узлов и деталей, их стоимости, условий эксплуатации, уровня жизни населения и др. В настоящее время в мире эксплуатируются десятки тысяч марок, моделей и модификаций автотранспортных средств. Только номенклатура гидроцилиндров для них составляет несколько тысяч наименований. Потребность в запчастях, как и цена на них, меняется с возрастом автомобиля и зависит от модели. Все эти и другие факторы затрудняют расчет емкости рынка запчастей.

Мировой рынок.

В настоящее время в мире эксплуатируется ~ 660 млн. автомобилей. Распределение этого парка по частям света и континентам показано на рис.4.1.

Рис. 4.1. Распределение автомобилей в мире.

Парк транспортных средств в СНГ насчитывает 32 млн. автомобилей, в т.ч. 26 млн. легковых.

Емкость рынка опор шаровых в СНГ можно оценить ~40 млн. USD в год или ~20 млн. штук в год.

4.2. Расчет емкости рынка запчастей и определение ассортимента опор шаровых для автомобилей Российского производства.

4.2.1. Парк автомобилей СНГ.

Согласно данным журнала «За рулем» № 5 за 2000 год парк автомобилей составляет:

Табл. 4.2.1.

| Марка автомобиля | Количество, N шт. | Доли рынка, D % |
| --- | --- | --- |
| ВАЗ 2101-07 | 7 010 230 | 35,6 |
| ВАЗ 2108-09 | 1 899 778 | 9,6 |
| ВАЗ 2121 | 755 757 | 3,8 |
| «Москвич-412», 2140 | 2 349 174 | 11,9 |
| «Москвич-2141» | 492 609 | 2,5 |
| ГАЗ-20., 21, 24, 31 | 1 334 540 | 6,8 |
| УАЗ-469, 3151 | 611 490 | 3,1 |
| «Запорожец», «Таврия» | 1 475 152 | 7,5 |
| Прочие, производства СНГ | 968 797 | 4,9 |
| Иномарки | 2 820 255 | 14,3 |
| ИТОГО весь парк машин на территории СНГ с учетом выпуска 2000 г. принимаем N ( | 20 000 000 |  |

Следует отметить, что по «возрасту» парк машин делится следующим образом:

n1 – до 2,5 лет – 10 % машин;

n2 – до 5 лет – 20% машин;

n3 – от 5 до 10 лет – 32,6% машин;

n4 – свыше 10 лет – 47,4% машин.

4.2.2. Комплектность шаровых опор.

| Наименование автомобиля | Наименование и обозначение шаровой опоры | Количество в комплекте |
| --- | --- | --- |
| ВАЗ 2101 | Ш/о верхняя (2101- 2904192) Ш/о нижняя (2101- 2904082) | 2 2 |
| ВАЗ 2108 | Ш/о (2108- 2904185) | 2 |
| ВАЗ 2121 | Ш/о (2101- 2904192) | 4 |
| Москвич 412,2140 | Ш/о (2125- 2904950) | 2 |

4.2.3. Расчет среднего ресурса шаровых опор.

По данным разных производителей ресурс шаровых опор составляет от 20000 до 45000 км. Исходя из этих данных, средний ресурс составляет – 32500 км.

Для расчетов емкости рынка принимаем средний ресурс – 30000 км.

Исходя из расчета, что пробег легкового автомобиля в год составляет в среднем 10 тыс. км, коэффициент замены при производстве ремонта составляет – 0,29.

4.2.4. Расчет емкости рынка шаровых опор.

Расчет с применением коэффициентов замены при ремонте:

Для ВАЗ 2101-07: 7 010 230 х 0,29 = 2 032 970 комплектов в год.

Для ВАЗ 2108-09: 1 899 778 х 0,29 = 550 936 комплектов в год.

Для ВАЗ 2121: 755 757 х 0,29 = 219 170  комплектов в год.

Расчет, исходя из ресурса  работы:

Предположив, что средний пробег машин за год составляет ~ 10 000 км, а ресурс шаровой опоры в среднем – 30000 км, очевидно, что замену следует проводить 1 раз в 3 года.

Количество комплектов опор составляет: 	КО = (N-n1) /3

Для ВАЗ 2101-07:  2 336 667 комплектов в год.

Для ВАЗ 2108-09: 569 933 комплекта в год.

Для ВАЗ 2121:  226 727 комплектов в год.

4.2.5. Расчетная потребность (в год) в шаровых опорах полученная по различным методикам.

| № п/п | Метод расчета | Среднегодовой объем в штуках |
| --- | --- | --- |
| 1 | По коэффициентам | 19 946 000 |
| 2 | Исходя из среднего ресурса работы | 21 000 000 |
| 3 | По оценке объемов производства в СНГ | 19 800 000 |

4.2.6. Емкость рынка шаровых опор по видам автомобилей.

| № п/п | Марка автомобиля | Расчетная емкость рынка годовая |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ВАЗ 2101-07 | 2 300 000 |
| 2 | ВАЗ 2108-09 | 570 000 |
| 3 | ВАЗ 2121 | 225 000 |
| 4 | «Москвич-412», 2140 | 680 000 |
| 5 | «Москвич-2141» | 140 000 |
| 6 | ГАЗ-2217, 3110 | 100 000 |
| 7 | Другие автомобили, в т.ч. иномарки | 1 700 000 |
| Коэффициент | 3,5 |
| ИТОГО: | 20 000 000 |

4.3. Расчет емкости рынка и определение ассортимента опор шаровых для рынков Европы, Америки, Азии и Африки.

В зависимости от конструкции системы подвески в комплексе автомобиля входит 2, 4 или 6 шаровых опор (нижних и верхних). На официальном рынке обращаются порядка 650 видов шаровых опор выпускаемых и эксплуатирующихся автомобилей. Их производят 64 официальных производителя, выпускающих каталоги запасных частей.

| 1 | ADL | 33 | Morgod |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alfa Romeo | 34 | Moskvich |
| 3 | Aytobiabchi | 35 | Motaguip |
| 4 | Automotive Products | 36 | Nissan/Datsun |
| 5 | BMW | 37 | Ocap |
| 6 | Chrystez | 38 | Opel |
| 7 | Citroen | 39 | Peugeot |
| 8 | Daihatsu | 40 | Powertrain |
| 9 | Daimlez Benz | 41 | Redaelli |
| 10 | Ehrenreich | 42 | Reliant |
| 11 | F.S.O. | 43 | Renault |
| 12 | Fiat | 44 | Repco |
| 13 | Firstline | 45 | Rover Group |
| 14 | Ford | 46 | Saat |
| 15 | Frap | 47 | Seat |
| 16 | GM | 48 | Sidem |
| 17 | Heycl | 49 | Skoda |
| 18 | Holden | 50 | Subary |
| 19 | Honda | 51 | Suzuki |
| 20 | Hyundai | 52 | Swag |
| 21 | Junocenti | 53 | Talbot |
| 22 | Jguzu | 54 | Toyota |
| 23 | Jaguaz/Daimlez | 55 | TRW |
| 24 | Johnson (Central) | 56 | TWA |
| 25 | Lada | 57 | Unipart |
| 26 | Hancia | 58 | Vauxhall |
| 27 | Hand Rover | 59 | Vauxhall/Bedford |
| 28 | Lenoforder | 60 | VAG |
| 29 | Leyland Daf | 61 | Volvo |
| 30 | Mazda | 62 | QH |
| 31 | Mercedes Benz | 63 | Yugo |
| 32 | Mitsubishi | 64 | Zastava |

Общее количество продаваемых на запасные части шаровых опор составляет 220-240 млн. шт. Наибольшее количество шаровых опор производят VAG, TRW, QH. Они производят более 80% видов шаровых опор на запчасти (кроме автомобилей производства СНГ).

4.4. Основные покупатели продукции.

В таблице 4.4.1. представлены основные покупатели шаровых опор СП «ВитарАвтомотив» ООО, предполагаемые объемы продаж в количественном и стоимостном выражении.

| № п/п | Наименование клиента | Месторас- положение | Планируемый годо- вой объем продаж в тыс. штуках | Планируемый годовой объем продаж в тыс. долларах США |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВАЗ | ГАЗ, Москвич | ВАЗ | ГАЗ, Москвич |
| 1. | ООО «Пакскер» | г. Москва | 600 | 250 | 1200 | 750 |
| 2. | ООО «Восход-К-Авто» | г. Москва | 450 | 150 | 900 | 450 |
| 3. | ООО «Дождь» | г. Москва | 150 | 50 | 300 | 150 |
| 4. | ООО «Росавтопром» | г. Ростов | 700 | 250 | 1400 | 750 |
| 5. | ТД «Пигма» | г. Нижний Новгород | 400 | 300 | 800 | 900 |

| 6. | ООО «ИнтеркомЛада» | г. Челя-бинск | 600 | 200 | 1200 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | ООО «ОЛМИ» | г. Екате- ринбург | 400 | 100 | 800 | 300 |
| 8. | ООО «Авто-Лада» | г. Санкт- Петербург | 300 | 100 | 600 | 300 |
| 9. | ООО «Автостандарт» | г. Новоси- бирск | 450 | 150 | 900 | 450 |
| 10. | Прочие (20 фирм) | РФ, Украина | 1450 | 450 | 2900 | 1350 |
|  | Итого |  | 5500 | 2000 | 11000 | 6000 |

5. Конкуренты и конкурентные преимущества

5.1. Оценка конкурентоспособности фирм-производителей стран СНГ.

5.1.1.  Анализ производителей.

| № п/п | Наименование и обозначение запчастей | Производители | Цена, RUB | Годовая емкость, шт. (расчетная) | Средне-оптовая цена, USD | Годовая емкость рынка, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАЗ |
| 1 | ВАЗ 2101-07 2101-2904192 опора шаровая верхняя | «БелМаг», Магнитогорск | 68 |  |  |  |
|  |  | «Трек», Миасс | 77 |  |  |  |
|  |  | «Надежда», Миасс | 63 |  |  |  |
|  |  | «Автон», Воронеж | 66 |  |  |  |
|  |  | «БЗАН», Белебей | 61 |  |  |  |
|  |  | «Старт», Владимир | 47 |  |  |  |
|  |  | «Кедр», Миасс | 69 |  |  |  |
|  |  | «Начало» | 56 | 6800000 | 2,0 | 13600000 |
|  |  | «Терса» | 75 |  |  |  |
|  |  | «Спутник», РБ | 40 |  |  |  |
|  |  | Самара | 44 |  |  |  |
|  |  | За рулем | 96 |  |  |  |
|  |  | Импорт | 149 |  |  |  |
| 2 | ВАЗ 2121 2121-2904192 опора шаровая верхняя | «БелМаг», Магнитогорск | 90 | 550000 | 2,0 | 1100000 |
| 3 | ВАЗ 2101-07 2101-2904182 опора шаровая нижняя | «БелМаг», Магнитогорск | 69 |  |  |  |
|  |  | «Трек», Миасс | 80 |  |  |  |
|  |  | «Надежда», Миасс | 63 |  |  |  |
|  |  | «Автон», Воронеж | 66 |  |  |  |
|  |  | «БЗАН», Белебей | 61 |  |  |  |
|  |  | «Старт», Владимир | 53 | 3400000 | 2,03 | 6902000 |
|  |  | «Кедр», Миасс | 70 |  |  |  |
|  |  | «Начало» | 56 |  |  |  |
|  |  | «Терса» | 75 |  |  |  |
|  |  | «Спутник», РБ | 40 |  |  |  |
|  |  | Самара | 44 |  |  |  |
|  |  | Вис | 66 |  |  |  |
|  |  | За рулем | 98 |  |  |  |
|  |  | Импорт | 154 |  |  |  |
| 4 | ВАЗ 2121 2121-2904182 опора шаровая нижняя | «БелМаг», Магнитогорск | 90 | 300000 | 2,03 | 609000 |

| 5 | ВАЗ 2108-15 2108-2904185 опора шаровая | «БелМаг», Магнитогорск | 66 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Трек», Миасс | 77 |  |  |  |
|  |  | «Надежда», Миасс | 62 |  |  |  |
|  |  | «Автон», Воронеж | 66 |  |  |  |
|  |  | «БЗАН», Белебей | 55 |  |  |  |
|  |  | «Старт», Владимир | 45 | 1400000 | 2,0 | 2800000 |
|  |  | «Кедр», Миасс | 70 |  |  |  |
|  |  | Пурга | 42 |  |  |  |
|  |  | «Терса» | 74 |  |  |  |
|  |  | «Спутник», РБ | 40 |  |  |  |
|  |  | Самара | 44 |  |  |  |
|  |  | За рулем | 98 |  |  |  |
|  |  | Импорт | 146 |  |  |  |
| Москвич |
| 6 | Москвич 2140, 412 403-2904200 опора шаровая верхняя | Кинешма | 78 | 800000 | 3,0 | 2400000 |
|  |  | «Надежда», Миасс | 79 |  |  |  |
| 7 | Москвич 2140, 412 403-2904058 опора шаровая нижняя | Кинешма | 89 | 400000 | 3,3 | 1320000 |
|  |  | «Надежда», Миасс | 84 |  |  |  |
| 8 | ВАЗ 2141 2141-2904200 опора шаровая | Кинешма | 72 | 300000 | 2,3 | 690000 |
|  |  | «Трек», Миасс | 70 |  |  |  |
|  |  | «Автон», Воронеж | 58 |  |  |  |
|  |  | «Спутник», РБ | 40 |  |  |  |
|  |  | «Надежда», Миасс | 55 |  |  |  |
| ГАЗ |
| 9 | ГАЗ 2217 Соболь 2217-2904414 Опора шаровая верхняя | ЧП Сердолюк, Н.Новгород | 234 | 80000 | 7,6 | 608000 |
| 10 | ГАЗ 2217 Соболь 2217-2904314 Опора шаровая нижняя | ЧП Сердолюк, Н.Новгород | 365 | 50000 | 11,9 | 595000 |
| Итого: |  |  | 14080000 |  | 30624000 |
| Прочие автомобили производства СНГ | 800000 |  |  |
| Иномарки, находящиеся на территории СНГ | 5000000 |  |  |
| Всего: |  |  | 19880000 |  |  |

5.1.2. Крупнейшие производители шаровых опор.

| Наименование производителей | % |
| --- | --- |
| «Старт», г.Владимир | 12 |
| «БелМаг», г.Магнитогорск | 9 |
| «Кедр», г.Миасс | 2 |
| «БЗАН», г.Белебей | 5 |
| «Кирса», г.Димитровград | 3 |
| «Трек», г.Миасс | 18 |
| Итого | 49 |

Остальные 9 производителей обеспечивают вместе около 50 % совокупного выпуска.

5.2. Комплексная оценка конкурентоспособности.

5.2.1. Критерии оценки конкурентоспособности.

Таблица № 1

| № п/п | Критерии | Примерный диапазон оценок конкурентоспособности | Весовой коэф. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | качество продукции | низкое-0 бал. | среднее-5 бал. | высокое-10 бал. | 4 |
| 2 | цена | выше средней | средняя | ниже средней | 5 |
| 3 | ассортимент | до 5 наиме-нований | 5-10 наиме-нований | свыше 10 наи-менований | 2 |
| 4 | имидж | отсутствует | размыт | сильный | 2 |
| 5 | доля рынка | до 10% | 10-30% | свыше 30% | 3 |

При оценке каждого из конкурентов для критериев применена десятибалльная система оценки. Оценки фирмам по третьему и пятому показателям конкурентоспособности заданы в цифровом выражении границы, по остальным применен метод экспертных оценок.

Результаты оценки конкурентоспособности представлены в табл.2 и на диаграмме 1.

Таблица 2.

| Фирма | Оценка фирмы по показателям конкурентоспособности | Комплекс-ная оценка фирмы |
| --- | --- | --- |
|  | качество | цена | ассортимент | имидж | доля рынка |  |
| Старт | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 99 |
| Белмаг | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 107 |
| Кедр | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 90 |
| БЗАН | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 101 |
| Кирса | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 68 |
| Трек | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 113 |

Диаграмма 1.

Графические изображения потенциальных конкурентов СП «ВитарАвтомотив» ООО также показаны на многоугольниках конкурентоспособности (диаграмма 2).

Диаграмма 2.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными конкурентами СП «ВитарАвтомотив» ООО на рынке шаровых опор для автомобилей Российского производства будут «Трек», «Белмаг», «БЗАН».

5.3. Оценка конкурентоспособности фирм-производителей Европы, США, Азии, Африки.

## Шаровые опоры крупнейших автомобильных фирм производятся на предприятиях Германии, Франции, Англии, Италии. Соответственно, издержки производства являются одним из самых высоких в мире. При этом расширение производства автомобилей (на 3,5 – 4 % в год) и совершенствование конструкций вызывает необходимость роста производства опор шаровых и вспомогательных рычагов. В некоторых западноевропейских странах действуют экономические ограничения на рост промышленного производства, которые, в конечном счете, ведут к удорожанию продукции.

Это создает определенные конкурентные преимущества для запланированных в перспективе к производству на СП «ВитарАвтомотив» ООО шаровых опор для автомобилей зарубежных марок. Их повышенная конкурентоспособность объясняется  более низкой, чем в Западной Европе стоимостью некоторых элементов производства, в том числе труда, энергии, производственных площадей и т.д.

При построении соответствующих схем преодоления барьеров для импортируемых автозапчастей – соответствующая сертификация, наличие заказа фирмы генерального поставщика, продукции СП «ВитарАвтомотив» ООО может выйти на западноевропейский рынок и занять определенную нишу. Использование компонента располагающего сетью сбыта на рынках Европы, Америки, Азии и Африки позволит также иметь благоприятную ситуацию.

5.4.Стратегия маркетинга.

Цены на продукцию формируются исходя из сложившейся на рынке конъюнктуры, соотношения спроса и предложения, уровня цен на продукцию конкурентов. В каждом конкретном случае при поступлении заказа производится корректировка цены в зависимости от порядка, формы расчетов, объема сделки.

Стратегия сбыта предприятия нацелена на удержание уже имеющихся рынков сбыта и проникновение на новые рынки.

Маркетинговая стратегия СП «ВитарАвтомотив» ООО направлена на развитие деятельности по наращиванию объемов продаж продукции, повышения ее качества и оперативности поставок посредством внедрения передовых и перспективных технологий. При выборе стратегии маркетинга были учтены потенциал предприятия, особенности внутреннего рынка, текущее состояние рынка.

Данная стратегия маркетинга, а также содействие Учредителей в осуществлении целей и функций предприятия, позволит СП «ВитарАвтомотив» ООО  закрепиться и занять значительную долю на рынке шаровых опор и в дальнейшем наращивать ее.

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Основное содержание инвестиционного плана заключается в организации производства шаровых опор (шарниров) для легковых автомобилей.

В сборочную единицу «шаровая опора» входят следующие «основные детали»:

- палец шаровой опоры;

- корпус;

- вкладыш антифрикционный;

- защитный чехол (пыльник).

Время реализации инвестиционного плана 2004 – 2010 гг.

В 2004 – 2005 годах СП «ВитарАвтомотив» ООО планирует организовать производство пальца шаровой опоры и сборочное производство шаровых опор. В 2006 году планируется освоить и производство вкладыша антифрикционного.

Для организации производства пальца шаровой опоры СП «ВитарАвтомотив» ООО необходимо приобрести специализированное оборудование общей стоимостью около 5830 тыс. долларов США:

- пресс холодной высадки NH 518 (оборудование новое, пр-во Бельгия) ориентировочной стоимостью 2780 тыс. долларов США;

- станок для обработки сферы «Audremo CNC 90» - 5 шт. (оборудование новое, пр-во Германия) ориентировочной стоимостью 230 тыс. долларов США каждый;

- станок для обработки сферы «Puma - 160» - 2 шт. (оборудование новое, пр-во Корея) ориентировочной стоимостью 75 тыс. долларов США каждый;

- многошпиндельный автомат «AS – 42» - 2 шт. (оборудование бывшее в употреблении, пр-во Италия) ориентировочной стоимостью 50 тыс. долларов США каждый;

- линия термообработки «TG –10» (оборудование новое, пр-во Германия) ориентировочной стоимостью 1500 тыс. долларов США;

- станок резьбонакатной «D-15» - 2 шт. (оборудование новое, пр-во Корея) ориентировочной стоимостью 75 тыс. долларов США каждый.

Для организации сборки  и обеспечения выпуска около 7,5 млн. штук в год шаровых опор необходимы 2 сборочные линии, которые предприятие планирует изготовить собственными силами. Инвестиционные затраты на эту цель составят около 640 тыс. долларов США.

Для проверки контроля качества выпускаемых изделий необходимы испытательные стенды:

- стенд для циклической долговечности шаровых опор, ориентировочной стоимостью около 160 тыс. долларов США;

- стенд для циклической долговечности резиновых чехлов, ориентировочной стоимостью около 125 тыс. долларов США;

- стенд для статических и динаметрических нагрузок, ориентировочной стоимостью около 45 тыс. долларов США.

Таким образом, для реализации инвестиционного плана, т.е. для организации производства шаровых опор необходимы инвестиции в оборудование в размере около 6800 тыс. долларов США.

Кроме того, инвестиции в прирост оборотного капитала составят 3943 тыс. долларов США.

Таким образом, общие инвестиционные затраты на реализацию бизнес – проекта «Создание производства шаровых опор для легковых автомобилей» составят – 10743 тыс. долларов США.

Планируемые источники инвестиций:

- кредитные ресурсы банка в размере 4081 тыс. долларов США, что составляет 38% от общей стоимости проекта;

- собственные средства предприятия 6662 тыс. долларов США, что оставляет 62% от общей стоимости проекта, нарабатываемые в процессе деятельности предприятия.

Срок кредита – 4 года. Предполагается мараторий на выплату основного долга – 12 месяцев. Погашение кредита производится равными частями в течение 3-х лет, ежеквартально по 374 тыс. долларов США.

Выплата процентов за кредит начинается с первого месяца его получения. При разработке бизнес-плана, процентная ставка за пользование кредитом принята в размере – 10,65% годовых (2,12%-ЗМ EURIBOR + 8% ставка «RZB» + 0,53%-налог на доход иностранного юридического лица(5% от дохода)).

В настоящее время, предприятие находится на стадии выбора поставщиков оборудования, согласования цен, поэтому при разработке бизнес-плана был составлен предполагаемый график закупки оборудования и использования кредитных ресурсов банка на оплату оборудования. Финансирование оборотных  средств будет осуществляться за счет собственных источников.

Предполагаемый график закупки оборудования и использования кредитных ресурсов банка

| N п/п | Наименование оборудования | кол-во, шт | Общая сумма, тыс. USD | Оплата за счет собственных средств, тыс. USD | Оплата за счет кредитных средств, тыс. USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 07 2004 | 10 2004 | 12 2004 | 01 2005 | 07 2004 | 10 2004 | 12 2004 | 01 2005 |
| 1. | Пресс холодной высадки NH 518 | 1 | 2780 | 445 |  | 389 |  |  |  | 1946 |  |
| 2. | Станок для обработки сферы «Audremo CNC» | 5 | 1150 |  | 172 |  | 172 |  | 403 |  | 403 |
| 3. | Станок для обработки сферы «Puma-160» | 2 | 150 |  | 22 |  | 23 |  | 53 |  | 52 |
| 4. | Многошпиндельный автомат «AS-42» | 2 | 100 |  | 15 |  | 15 |  | 35 |  | 35 |
| 5. | Линия термообработки «TG-10» | 1 | 1500 |  | 225 |  | 225 |  | 525 |  | 525 |
| 6. | Cтанок резьбонакатной «D-15» | 2 | 150 |  | 23 |  | 23 |  | 52 |  | 52 |
|  | Итого | 13 | 5830 | 445 | 457 | 389 | 458 |  | 1068 | 1946 | 1067 |

Сборочные линии и испытательные стенды СП «ВитарАвтомотив» ООО будет приобретать за счет собственных средств.

Поступление оборудования – январь – февраль 2005 года.

Ввод в эксплуатацию оборудования – март 2005 года.

Выпуск шаровых опор предприятие планирует начать с апреля 2005 года.

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

В данном инвестиционном плане мы рассматриваем производственную программу только по бизнес – направлению: производство шаровых опор (шарниров) для легковых автомобилей. Производственная программа на 2005 - 2010 г.г.  разработана с учетом  производственного потенциала предприятия и на основе анализа рынков сбыта. К серийному производству шаровых опор предприятие планирует приступить с апреля 2005 года.

Программа производства на 2005 - 2010 гг.

тыс. штук

| Наименование продукции | Годы выпуска |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Шаровые опоры к автомобилям «ВАЗ» | 1000 | 3000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Шаровые опоры к автомобилям «ГАЗ», «Москвич» | - | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ИТОГО: | 1000 | 3500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |

7.1. Производственный процесс изготовления шаровых опор (шарниров).

Производственный процесс изготовления шаровых опор строится по следующему принципу:

- получение комплектующих от поставщиков и их входной контроль;

- производство пальца шаровой опоры;

- сборка шаровых опор и упаковка;

- контроль качества выпускаемых изделий.

Получение комплектующих изделий от поставщиков:

Предполагаемые поставщики:

- корпус – фирма «Changhal Jiaoda Chukyo» (Китай), ООО «Автон» (Россия, г. Воронеж);

- защитный чехол (пыльник) – фирма «Ningbo Pelyuan Automobile Parts Co.» (Китай), ОАО «Вымпел» (Россия);

- вкладыш антифрикционный – ООО «Автон» (Россия, г. Воронеж).

При организации производства вкладыша антифрикционного будет использоваться полиамит с добавкой углепластика. Предполагаемый поставщик – «Пластмассовый завод», г. Светлогорск.

Материалы будут поставляться на СП «ВитарАвтомотив» ООО автомобильным транспортом.

Производство пальца шаровой опоры.

Используемый материал – пруток 41CrS4. Предполагаемые поставщики: «Trefileurope» (Франция), «Saarstahl Groupe» (Германия), «Carrington Wire Ltd» (Великобритания).

Технологический процесс изготовления пальца шаровой опоры строится по следующему принципу:

- входной контроль;

- высадка заготовки пальца в автоматическом режиме на пресс-автомате для холодной высадки NH 518 (производительность станка около 3600 шт/час);

- термообработка на автоматической линии TG-10 (мойка, закалка, отпуск, производительность  линии около 3600 шт/час);

- обработка сферы в окончательный размер на автомате модели «Audremo CNC 90» (производительность станка около 240 шт/час);

-подрезка и обработка шейки сферы на автомате «AS-42» (производительность станка около 605 шт/час);

- накатка резьбы на автомате «D-15» (производительность станка около 1300 шт/час);

- контроль готового изделия.

Характерной особенностью каждого технологического цикла является высокая степень автоматизации, включая как загрузку- выгрузку изделия, так и оперативный контроль параметров.

Сборка шаровых опор.

Сборка шаровых опор будет осуществляться на специальных сборочных линиях (2 штуки). Такт выпуска шаровой опоры на линии – 5 секунд.

Контроль качества выпускаемых изделий.

Собранная продукция будет проходить испытания на специальных испытательных стендах.

7.2. Производственные помещения.

Производство шаровых опор будет размещено на производственных площадях СП «ВитарАвтомотив» ООО, пр-т Партизанский 174. Предполагается задействовать около 3800 кв. метров.

7.3. Режим работы.

Режим работы предприятия – 3-х сменный, безостановочный.

7.4. Численность.

Для обеспечения запланированного объема производства шаровых опор – 7,5 млн. штук в год, необходима численность  основных рабочих - 48 человек (с учетом 3-х сменной работы).

8. ФИНАНСОВЫЕ ПРОГНОЗЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПЛАНУ

8.1. Предполагаемые объемы продаж.

В таблице 8.1. отражены объемы продаж на весь срок реализации инвестиционного плана в разрезе по годам с учетом необходимого накопления готовой продукции на складе (( 2-х месячный запас, необходимый для обеспечения нормальной, бесперебойной работы предприятия).

Таблица 8.1.

Объем продаж

| Показатель | Года |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. Объем продаж (тыс. шт.) в том числе: | 800 | 3120 | 6850 | 7500 | 7500 | 7500 |
| - шаровые опоры к автомобилям «ВАЗ» | 800 | 2700 | 5100 | 5500 | 5500 | 5500 |
| - шаровые опоры к автомобилям «ГАЗ», «Москвич» | - | 420 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2. Цена (в долларах США): |  |  |  |  |  |  |
| - шаровые опоры к автомобилям «ВАЗ» | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| - шаровые опоры к автомобилям «ГАЗ», «Москвич» | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3. Продажная стоимость (тыс. долларов США): | 1600 | 6660 | 15450 | 17000 | 17000 | 17000 |
| - шаровые опоры к автомобилям «ВАЗ» | 1600 | 5400 | 10200 | 11000 | 11000 | 11000 |
| - шаровые опоры к автомобилям «ГАЗ», «Москвич» | - | 1260 | 5250 | 6000 | 6000 | 6000 |

8.2. Рентабельность проекта.

В таблице 8.2. представлен прогноз прибылей и убытков по проекту в разрезе по годам.

Налог на прибыль (15 %)  и транспортный сбор (2,5 %) СП «ВитарАвтомотив» ООО начинает платить с 2007 года.

Налог на недвижимость предприятие не платит.

Расчет амортизации произведен исходя из сроков ввода в эксплуатацию оборудования (март 2005 года) и установленных норм амортизационных отчислений:

- пресс холодной высадки и многошпиндельные автоматы «АS-42» – 10 %;

- станки для обработки сферы, резьбонарезные, сборочные линии, линия термообработки  – 7 %;

- испытательные стенды – 20 %.

Также учтены проценты по инвестиционному кредиту.

Заработная плата основных рабочих рассчитана исходя из численности персонала – 48 человек при максимальной загрузке оборудования и ставки 400 долларов США в месяц в 2004 году с последующим ежегодным ростом на 10 %. Кроме того, учтено обязательное страхование работников в размере 2,9 %. Налоги на зарплату – 36 % от ФОТ.

Эксплуатационные расходы рассчитаны из расчета 0,02 $ на единицу изделия и задан коэффициент роста.

Арендная плата рассчитана исходя из арендуемой площади под проект (3800 кв.м.) и ставки 1,0 $.

Затраты на инструмент рассчитаны из расчета 0,04 $ на единицу изделия  для автомобилей ВАЗ  и 0,042 $ на единицу изделия  для автомобилей ГАЗ, Москвич  и задан коэффициент роста.

Таблица 3.4. Прогноз прибылей и убытков по проекту

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шаровые опоры «ВАЗ» | Шаровые опоры «ГАЗ» Москвич | Итого | Шаровые опоры «ВАЗ» | Шаровые опоры «ГАЗ» Москвич | Итого | Шаровые опоры «ВАЗ» | Шаровые опоры «ГАЗ» Москвич | Итого | Шаровые опоры «ВАЗ» | Шаровые опоры «ГАЗ» Москвич | Итого |
| Цена единицы ($) | 2,0 | 3,0 |  | 2,0 | 3,0 |  | 2,0 | 3,0 |  | 2,0 | 3,0 |  |
| Объем производства (тыс.шт.) | 1000 | - | 1000 | 3000 | 500 | 3500 | 5500 | 2000 | 7500 | 5500 | 2000 | 7500 |
| Продажная стоимость (без НДС) в объеме производства | 2000 | - | 2000 | 6000 | 1500 | 7500 | 11000 | 6000 | 17000 | 11000 | 6000 | 17000 |
| Стоимость сырья | 1200 | - | 1200 | 3600 | 900 | 4500 | 6600 | 3600 | 10200 | 6600 | 3600 | 10200 |
| Стоимость трудовых ресурсов (с налогами) | 100 | - | 100 | 193 | 32 | 225 | 293 | 107 | 400 | 323 | 117 | 440 |
| Итого переменных затрат | 1300 | - | 1300 | 3793 | 932 | 4725 | 6893 | 3707 | 10600 | 6923 | 3717 | 10640 |
| Эксплуатационные расходы и аренда | 66 | - | 66 | 99 | 17 | 116 | 143 | 52 | 195 | 149 | 54 | 203 |
| Затраты на инструмент | 40 | - | 40 | 120 | 21 | 141 | 220 | 84 | 304 | 231 | 88 | 319 |
| Вспомогательные материалы | 5 | - | 5 | 15 | 3 | 18 | 28 | 12 | 40 | 29 | 13 | 42 |
| Амортизация | 454 | - | 454 | 553 | 92 | 645 | 493 | 179 | 672 | 505 | 183 | 688 |
| Прочие затраты | 140 | - | 140 | 480 | 85 | 565 | 880 | 340 | 1220 | 924 | 357 | 1281 |
| Итого постоянных затрат | 705 |  | 705 | 1267 | 218 | 1485 | 1764 | 667 | 2431 | 1838 | 695 | 2533 |
| Итого себестоимость | 2005 |  | 2005 | 5060 | 1150 | 6210 | 8657 | 4374 | 13031 | 8761 | 4412 | 13173 |
| Себестоимость единицы | 2,0 | - | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 1,8 |
| Объем реализации (тыс.шт.) | 800 | - | 800 | 2700 | 420 | 3120 | 5100 | 1750 | 6850 | 5500 | 2000 | 7500 |
| Объем реализации ($) | 1600 | - | 1600 | 5400 | 1260 | 6660 | 10200 | 5250 | 15450 | 11000 | 6000 | 17000 |
| Себестоимость реализованной продукции | 1604 | - | 1604 | 4554 | 966 | 5520 | 8028 | 3827 | 11855 | 8761 | 4412 | 13173 |
| Налоги от выручки | 18 | - | 18 | 63 | 14 | 77 | 117 | 61 | 178 | 125 | 70 | 195 |
| Оперативная прибыль | -22 | - | -22 | 783 | 280 | 1063 | 2055 | 1362 | 3417 | 2114 | 1518 | 3632 |
| Налог на недвижимость |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Налог на прибыль и транспортный сбор |  |  | - |  |  | - | 352 | 233 | 585 | 362 | 260 | 622 |
| Чистая прибыль | -22 | - | -22 | 783 | 280 | 1063 | 1703 | 1129 | 2832 | 1752 | 1258 | 3010 |
| Оперативная прибыль к объему продаж, % |  |  | - |  |  | 16 |  |  | 22 |  |  | 21 |
| Чистая прибыль к объему продаж, % |  |  | - |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  | 18 |

Окончание таблицы 3.4.

| Показатели | 2009 | 2010 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шаровые опоры «ВАЗ» | Шаровые опоры «ГАЗ» Москвич | Итого | Шаровые опоры «ВАЗ» | Шаровые опоры «ГАЗ» Москвич | Итого | Шаровые опоры «ВАЗ» | Шаровые опоры «ГАЗ» Москвич | Итого |
| Цена единицы ($) | 2,0 | 3,0 |  | 2,0 | 3,0 |  | 2,0 | 3,0 |  |
| Объем производства (тыс.шт.) | 5500 | 2000 | 7500 | 5500 | 2000 | 7500 | 26000 | 8500 | 34500 |
| Продажная стоимость (без НДС) в объеме производства | 11000 | 6000 | 17000 | 11000 | 6000 | 17000 | 52000 | 25500 | 77500 |
| Стоимость сырья | 6600 | 3600 | 10200 | 6600 | 3600 | 10200 | 31200 | 15300 | 46500 |
| Стоимость трудовых ресурсов (с налогами) | 352 | 128 | 480 | 381 | 139 | 520 | 1642 | 523 | 2165 |
| Итого переменных затрат | 6952 | 3728 | 10680 | 6981 | 3739 | 10720 | 32842 | 15823 | 48665 |
| Эксплуатационные расходы | 151 | 55 | 206 | 155 | 56 | 211 | 763 | 234 | 997 |
| Затраты на инструмент | 235 | 90 | 325 | 242 | 92 | 334 | 1088 | 375 | 1463 |
| Вспомогательные материалы | 29 | 13 | 42 | 30 | 13 | 43 | 136 | 54 | 190 |
| Амортизация | 507 | 185 | 692 | 472 | 171 | 643 | 2984 | 810 | 3794 |
| Прочие затраты | 942 | 364 | 1306 | 968 | 374 | 1342 | 4334 | 1520 | 5854 |
| Итого постоянных затрат | 1864 | 707 | 2571 | 1867 | 706 | 2573 | 9305 | 2993 | 12298 |
| Итого себестоимость | 8816 | 4435 | 13251 | 8848 | 4445 | 13293 | 42147 | 18816 | 60963 |
| Себестоимость единицы | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 1,8 |
| Объем реализации (тыс.шт.) | 5500 | 2000 | 7500 | 5500 | 2000 | 7500 | 25100 | 8170 | 33270 |
| Объем реализации ($) | 11000 | 6000 | 17000 | 11000 | 6000 | 17000 | 50200 | 24510 | 74710 |
| Себестоимость реализованной продукции | 8816 | 4435 | 13251 | 8848 | 4445 | 13293 | 40611 | 18085 | 58696 |
| Налоги от выручки | 126 | 70 | 196 | 126 | 70 | 196 | 575 | 285 | 860 |
| Оперативная прибыль | 2058 | 1495 | 3553 | 2026 | 1485 | 3511 | 9014 | 6140 | 15154 |
| Налог на недвижимость |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Налог на прибыль и транспортный сбор | 352 | 256 | 608 | 347 | 254 | 601 | 1413 | 1003 | 2416 |
| Чистая прибыль | 1706 | 1239 | 2945 | 1679 | 1231 | 2910 | 7601 | 5137 | 12738 |
| Оперативная прибыль к объему продаж, % |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 20 |
| Чистая прибыль к объему продаж, % |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |

8.3. Предполагаемое движение денежных средств по инвестиционному плану.

тыс. долл. США

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Остаток на начало года. | 0 | 163 | 233 | 16 | 22 | 2654 | 8345 |  |
| 2. Поступило: | 4514 | 3987 | 2907 | 6285 | 6758 | 6697 | 6613 | 37761 |
| - чистая прибыль; | - | -22 | 1063 | 2832 | 3010 | 2945 | 2910 | 12738 |
| - амортизация; | - | 454 | 645 | 672 | 688 | 692 | 643 | 3794 |
| - НДС полученный; |  | 288 | 1199 | 2781 | 3060 | 3060 | 3060 | 13448 |
| - займы системы; | 1500 | 2200 |  |  |  |  |  | 3700 |
| - кредит банка; | 3014 | 1067 |  |  |  |  |  | 4081 |
| 3. Направлено: | 4351 | 3917 | 3124 | 6279 | 4126 | 1006 | 996 | 23799 |
| - инвестиции; | 4305 | 2495 |  |  |  |  |  | 6800 |
| - прирост оборотного капитала; |  | 608 | 1197 | 2089 | 26 | 14 | 9 | 3943 |
| - возврат кредита; |  | 314 | 1256 | 1256 | 1255 |  |  | 4081 |
| - возврат займов системы; |  |  |  | 1900 | 1800 |  |  | 3700 |
| - погашение процентов по кредиту; | 46 | 426 | 318 | 184 | 50 |  |  | 1024 |
| - НДС уплаченный |  | 74 | 353 | 850 | 995 | 992 | 987 | 4251 |
| 4. Остаток на конец года. | 163 | 233 | 16 | 22 | 2654 | 8345 | 13962 |  |

Показатели, характеризующие поток денежной наличности, свидетельствуют о том, что предприятие на протяжении семи анализируемых лет будет располагать необходимыми ресурсами для возврата кредита, процентов по нему и погашения займов корпорации «Фенокс».

Расчет прироста оборотного капитала

Предприятием принято, что для обеспечения ритмичной и бесперебойной работы, необходимы - 2-х месячный норматив производственных запасов и 2-х месячные остатки готовой продукции на складе.

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месячный норматив производственных запасов (тыс.$) | - | 104 | 388 | 879 | 880 | 881 | 881 |
| 2-х месячный норматив производственных запасов (тыс.$) | - | 208 | 776 | 1757 | 1760 | 1761 | 1763 |
| 2-х месячный норматив готовой продукции (тыс. штук) | - | 200 | 580 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| 2-х месячный норматив готовой продукции (тыс. $) | - | 400 | 1029 | 2137 | 2160 | 2173 | 2180 |
| Прирост склада (тыс.штук) | - | 200 | 380 | 650 |  |  |  |
| Итого норматив оборотного капитала (тыс. $) | - | 608 | 1805 | 3894 | 3920 | 3934 | 3943 |
| Прирост оборотного капитала (тыс. $) | - | 608 | 1197 | 2089 | 26 | 14 | 9 |

8.4. Показатели эффективности инвестиционного проекта.

В таблице 8.4. представлены показатели, характеризующие эффективность инвестиционного проекта. Ставка дисконтирования в размере 10,65 % начинает учитываться с 2004 года, т.е. с момента начала реализации бизнес-плана.

Расчет инвестиционного проекта

Таблица 8.4.

тыс. долл. США

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Результат кэш-фло за год от текущей деятельности предприятия. | - | 432 | 1708 | 3504 | 3698 | 3637 | 3553 | 16532 |
| 2. Прочие расходы в прирост - капвложений; - оборотного капитала. | - - - | 395 - 395 | 352 - 352 | 158 - 158 | -2039 - -2039 | -2054 - -2054 | -2064 - -2064 | -5252 - -5252 |
| 3. Чистый поток денежных средств (стр.1 – стр.2) | - | 37 | 1356 | 3346 | 5737 | 5691 | 5617 | 21784 |
| 4. Коэффициент дисконтирования при ставке дисконта 10,65 %. | 1,000 | 0,904 | 0,817 | 0,738 | 0,667 | 0,603 | 0,545 |  |
| 5. Дисконтированный чистый поток средств (А inv) (стр.3 * стр.4). | 0 | 34 | 1108 | 2469 | 3827 | 3432 | 3061 | 13931 |
| 6. Размер инвестиций (К). | 4305 | 2495 |  |  |  |  |  | 6800 |
| 7. Нарастающий чистый простой доход проекта (стр.3 – стр.6). | -4305 | -6763 | -5407 | -2061 | 3676 | 9367 | 14984 | 14984 |
| 8. Нарастающий чистый дисконти-рованный доход (NPV) (стр.5-стр.6). | -4305 | -6766 | -5658 | -3189 | 638 | 4070 | 7131 | 7131 |
| 9. Простой срок окупаемости (РР). |  |  |  |  | 4,36 |  |  | 4года 4 ме- сяца |
| 10. Дисконтированный срок оку-паемости (РР). |  |  |  |  | 4,83 |  |  | 4года 10 месяцев |
| 11. Рентабельность инвестиций (PI = A inv. / K * 100%). |  |  |  |  |  |  |  | 204,9 |
| 12. Внутренняя норма доходности проекта (IRR),%. |  |  |  |  |  |  |  | 29,0 |
| 13. Доход в расчете на один год осуществления проекта (R – NVP * i / (1 – (1 + i)7) ). |  |  |  |  |  |  |  | 1496,05 |
| 14. Коэффициент покрытия задолженности (DSC) (по чистым денежным поступлениям). |  |  |  |  | 1,83 |  |  | 3,24 |
| 15. Коэффициент покрытия задолженности (DSC) (по прибыли). |  |  |  |  | 1,55 |  |  | 2,70 |

Внутренняя норма доходности проекта (IRR) имеет положительное значение и составляет – 29,0 %. Простой срок окупаемости проекта – 4,36 года (4 года, 4 месяца),  дисконтированный срок окупаемости проекта – 4,83 года  (4 года , 10 месяцев).

9. ПЕРСОНАЛ, КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Компания «Фенокс», в том числе и входящее в ее состав СП «ВитарАвтомотив» ООО, с 1998 года производит сертифицированную продукцию  комплектующих автомобильных компонентов по серийной технологии. Система качества на предприятии сертифицирована по ISO-9001, QS-9000, VDA 6.1. Предлагаемое расширение производства не представляет собой освоения принципиально новой продукции, производимой по чем-то отличающейся технологии. Применяемое оборудование и технология аналогичны уже используемым. Соответственно, производством опор шаровых будет заниматься тот же персонал, который осуществляет производство ранее освоенных изделий и требований к квалификации вновь набираемых сотрудников предъявлять не придется.

10. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Показатели качества BН2101, BН2101.2 и BН2108.2 определены в соответствии с действующими стандартами.

Планируемый уровень признанных несоответствий продукции в 2004 году составит не более 100 РРМ. Коэффициент стабильности процесса для опытных партий не менее 1,67, для серийного производства не менее 1,33.

Планирование качества осуществляется поэтапно:

- опытный образец;

- опытная партия;

- первая серийная партия;

- непрерывное совершенствование при серийном производстве.

Управление качеством будет осуществляться на базе передовых моделей менеджмента качества:

- ISO 9001 : 2000;

- QS 9000;

- VDA 6.1;

При проектировании, исследованиях и испытаниях будут использоваться современные методы. В том числе нормативные документы производителей-лидеров, государственные и международные стандарты.

11. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИИ

В планируемом производстве опор шаровых BН2101, BН2101.2 и BН2108.2 предприятие решает также вопросы охраны труда и экологической безопасности, возникающие при внедрении данного технологического процесса.

Применение прогрессивных современных малоотходных технологий соответствующих системам международных стандартов ISO 14000 и EMAS N1836/93 позволит значительно уменьшить объем выбрасываемых вредных веществ в окружающую среду.

В своей деятельности наше предприятие руководствуется действующими на территории Республики Беларусь законами, руководящими документами и ГОСТами в области защиты окружающей среды:

- Закон «О налоге за пользование природными ресурсами (экологическом налоге)» 1991 год;

- Закон «Об охране окружающей среды» 1992 год;

- Закон «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», 1993 год;

- Закон «Об отходах производства и потребления», 1993 год;

- Закон «О государственной экологической экспертизе», 1993 год;

- Закон «Об охране атмосферного воздуха», 1997 год;

- Водный кодекс, 1998 год;

- ГОСТ 17.0.0.02-79. Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия;

- ГОСТ 17.0.0.05-93. Единая система стандартов в области охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов. Технический паспорт отхода. Состав, содержание, изложение и внесение изменений;

- ГОСТ 17.1.3.63-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

Экологическая безопасность вновь вводимых в Республике Беларусь предприятий обеспечивается необходимостью согласования всех проектов в государственных органах:

- Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;

- Санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохране-ния;

- Системы Госстандарта;

- Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Планируется сертификация системы управления окружающей среды на нашем предприятии в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14000 и EMAS N1836/93.

Для выполнения закона «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»  и создания безопасных условий на рабочих местах планируется проведение следующих мероприятий:

- разработка проекта и монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции в производственных помещениях, наладка и составление паспортов вентсистем специализированной организации;

- оснащение вытяжной вентиляции установками улавливания пыли (аппараты пылеулавливания), масляного тумана (фильтры);

- монтаж, наладка, изготовление паспортов ПГУ с регистрацией их в органах Минприроды;

- оснащение работающих средствами индивидуальной защиты (противошумные приспособления, спецодежда, спецобувь, рукавицы, очки защитные);

- разработка и утверждение в органах Минприроды проекта экологического паспорта нового производства;

- расчет платы за выбросы вредных веществ в атмосферу;

- расчет платы за водопотребление и сброс сточных вод;

- расчет платы за утилизацию твердых отходов;

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с выполнением измерений физических и химических факторов аккредитованной лабораторией.

12. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПЛАНУ

СП «Витаравтомотив» ООО, как производителю деталей и узлов тормозных систем и систем сцепления легковых автомобилей, деталей системы охлаждения двигателей, системы подвески автомобилей, свойственны разнообразные риски, в т.ч. риски технологические – не достижение требуемых параметров осваиваемой продукции, ресурсного обеспечения, риски невыполнения условий контрактов поставки сырья (материалов и полуфабрикатов), риски сбыта продукции, риски перенасыщения рынка аналогичной продукцией конкурентами, риски падения цен на продукцию и т.д.

Для исключения или уменьшения вероятных потерь от рисковых операций предпринимаются необходимые технические, организационные и экономические меры. Так, для уменьшения технологических рисков разрабатываются и выполняются программы качества, включающие отработку и испытания технологии производства по четырем стадиям, от макета изделия до пробной серии. Риски не выполнения условий контрактов поставщиками материалов и полуфабрикатов исключаются за счет организационных мер – обработки технологии и организации поставок не менее, чем с тремя поставщиками, с тем, чтобы подстраховать сроки и количество поставок.

Риски сбыта шаровых опор на рынках запчастей подстрахованы ростом парка автомобилей и развитой сетью сбыта автозапчастей в регионах СНГ и Восточной Европы.

# Text boxes

Заместитель директора по производству

доля рынка

имидж

ассортимент

цена

качество продукции

Кирса

Кедр

Старт

БЗАН

Белмаг

Трек

Главный инженер

##### Директор

Отдел снабжения

и сбыта

Бухгалтерия

Транспортный

участок

Финансово-экономический

отдел

Технологическое бюро

Электромеханический

отдел

Механический

цех

Отдел технического контроля

Производственно-складской

комплекс